ПУБЛИЧНА ПОКАНА

По Проект: ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008.

ОТНОСНО: „Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на ПП "Златни пясъци “

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП  Ви отправяме публична покана за подаване на оферта за поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на ПП "Златни пясъци.

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект   ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ДПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор за БФП № DIR-5113326-C-008.

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация:

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „Златни пясъци”

ГР. ВАРНА – 9007, ПК 20

+359 52/ 35 55 91

+359 52 / 35 55 41

dnpzlatni@iag.bg,   dppzlatni@abv.bg

www.parkzlatnipiasaci.com

1. Обект на поръчката: СТРОИТЕЛСТВО

2. Предмет: “ Поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на ПП "Златни пясъци “ в изпълнение на проект  ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор БФП № DIR-5113326-C-008 съгласно техническа спецификация Приложение 1  и количествена сметка Приложение 2  от настоящата покана.

При изпълнение на поръчката следва да бъдат спазени мерките за визуализация и публичност, съгласно  Насоки за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.

3. При изготвянето на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, участниците следва да се съобразяват с образците,  предоставени от Възложителя в настоящата  покана, като не се допуска образците да бъдат изменяни както и да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след втория десетичен знак. При наличие на числа след втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак.

Участниците в настоящата покана предлагат твърдо договорена цена за изпълнение на поръчката, доказана с остойностена количествена сметка(предоставена от Възложителя), като неразделна част от ценовото предложение е представяне на анализи на единичните цени.

При изготвянето на Техническо предложение за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи:

Технологичната програма за цялостното изпълнение на поръчката, която да включва:

-Подробно описание на  правилна технологична последователност на работите;

-Подробна технология на изпълнение съответстваща на техническата спецификация

- Логистика - начини за придвижване до обектите и доставка на необходимите строителни материали.

Анализ на риска.

Анализа на риска  трябва да включва:

-Идентификация на риска. Идентифицирането на рисковете е процес, при който се определят възможните източници на рисковете и подробно се описват. Това касае рисковете свързани с климатичните условия по време, предвидено за изпълнение на работите;

- Анализът и оценката на рисковете. Това  е процес, при който рисковете се анализират с цел да се определят вероятностите те да се сбъднат и евентуалните последиците върху проекта, например вероятността от неблагоприятни климатичните условия по време, предвидено за изпълнение на работите, доставчици, човешки ресурс и др.

- Предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване.

Линеен график, който следва да обхваща всички необходими дейности по тяхната последователност, а именно:

-Описание на видовите   работи, съгласно приложената техническа спесификация за поддръжка и възстановяване на архитектурни елементи на територията на ПП "Златни пясъци “

- Времетраене на всяка дейност;

- Технологична последователност на дейностите.

Забележка:Участник представил техническо предложение неотговарящо на изискванията по точка 3, се отстранява от участие.

4. Срок за изпълнение на договора:   до 31.10.2015г.

4.2.Място на изпълнение на поръчката – на територията на ПП "Златни пясъци “.

5. Прогнозна стойност на поръчката е до 36 000 лв. без ДДС

6. Общи изисквания към участниците:

6.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в настоящите указанията към публичната покана.

6.2. Разходите, свързани с изготвяне и подаване на офертите са за сметка на Участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане и изхода от обществената поръчка.

6.3. Участници в обществената поръчка могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, или обединения между тях.

6.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да имат сключено споразумение/договор помежду си, което прилагат към офертата и от което да е видно кои лица представляват обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.

6.5. При сключването на договор, избраният изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6.6. В случай, че участниците имат нужда от разяснения, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в публичната покана до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.

На следващия ден от постъпването на искането Възложителят ще публикува разясненията в сайта на ДПП "Златни пясъци" www.parkzlatnipiasaci.com  – Профил на купувача, на адреса посочен в раздел I от публичната покана публикувана в РОП- хипервръзка към самостоятелния раздел на поръчката  в Профила на купувача.

7. Минимални изисквания към участниците:

7.1 Минимални технически изисквания:

1. Участникът следва да има поне едно изпълнено строителство еднакво или сходно строителство с предмета на обществената поръчка през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има въведена система за управление на качеството  с обхват строителство (или еквивалент).

Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.

2. Участникът да има въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, и за управление на Околната среда ISO 14001:2004 с обхват строителство (или еквивалентни)

7.2. Специални изисквания към участниците.

(1) Участникът следва да декларира, че ако бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от застраховка “Професионална застраховка в строителството” по смисъла на чл.171 от ЗУТ и ще я поддържа валидна за целия срок на договора.

8. Информация за проекта

Основна цел на настоящия проект ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”е: Разработването и успешното прилагане на план/концепция за опазване и възстановяване на биоразнообразието на защитената територия както и успешното и позиционирането като алтернативен регионален туристически продукт. Всички дейностти в рамките на проекта: специализирани научни изследвания, провеждане на образователни и еко информационни кампании, подобряване на туристическите маршрути, информираност на общността и опазване на туристическо - историческото наследство в парка, имат за цел създаването на устойчив план за управление на защитената територия, която в рамките на силно конкурентна среда, в зоната на обособен курортен и туристически център за масов туризъм може и трябва да е популярна алтернативна дестинация. Специфични цели на проекта са:

- Извършване на специализирани изследвания на флората и фауната на територията на природния парк, във връзка с тяхното поддържане, опазването, възстановяване, и обособяване на запазената територия като алтернативен туристически продукт със силно изразена образоветелно и културно насоченост;

- Подобряване на посетителската инфраструктура, реконструкция и обновяването на специфичните за природния парк туристически маршрути с цел повишаване търсенето им от специализирани и индивидуални туристи.

9. Документите, които участникът следва да представи са следните:

9.1. Оферта представяне на участника- попълнен образец;

9.2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на   офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от:

-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

-удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

-копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Минимално изискване: Участникът следва да има поне едно изпълнено строителство еднакво или сходно строителство с предмета на обществената поръчка през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

9.3. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство -копие, заверено от участника;

Минимално изискване: участника да има въведена система за управление на качеството  с обхват строителство (или еквивалент).

Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.

9.4. Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще предостави на Възложителя копие от застраховка “Професионална застраховка в строителството” по смисъла на чл.171 от ЗУТ и ще я поддържа валидна за целия срок на договора - попълнен и подписан образец.

9.5.  Декларация за приемане клаузите на договора - попълнен образец  ;

9.6. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП (по образец);

9.7. Декларация -   относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълнен образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика.

9.8.Декларация за извършен оглед- попълнен образец ;

9.9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката- попълнен образец;

9.10. Предлагана цена - попълнен образец

Предлаганата цена и нейните приложения следва да бъдат представени и на електронен носител във формати, както следва:  попълненият образец на ценово предложение – формат *.doc, попълнени КСС – формати *.doc и *.xls, анализи – формат, избран от участника.

Публичната покана, техническа спецификация Приложение 1  и количествена сметка Приложение 2, Образци на документи и договор  проект  са публикувани на  официалния сайт на Възложителя Дирекция Природен парк „Златни Пясъци”  – www.parkzlatnipiasaci.com– Профил на купувача, на адреса посочен в раздел I от публичната покана публикувана в РОП- хипервръзка към самостоятелния раздел на поръчката  в Профила на купувача.

10. Оферта

10.1. Участникът може да подава само една оферта и не се допуска представяне на варианти.

10.2 Валидността на офертата е 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

11. Цена и начин на плащане:

11.1. Ценовата оферта се подготвя по образец.

11.2. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС.

11.3 Цените за изпълнение на поръчката да включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.

11.4. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор – приложен  към поканата за участие.

12. Оценяване на офертите

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

12.1. Показатели за оценка и относителната им тежест

Предложение за изпълнение на поръчката  - К(тех.)– 50% тежест,  в т.ч.:

Срок за изпълнение - 50%

Оценяването на „Предложение за изпълнение на поръчката” ще се извърши по формулата:

К (тех.) = К1

Където К1 е оценка по формула на техническата част на офертата, както следва:

К1 = (Срмин (дни) / Ср участн (дни)) х 50

където: (Срмин (дни)) – най-ниско предложение по критерия “ Срок за изпълнение”, а Ср участн (дни)) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

Предлагана цена- 50%

К(цена) = (Цмин  (лв)/ Цучастник (лв)) х 50

където: Цмин. (лв) – най-ниско предложение по критерия  „Твърдо договорена цена за изпълнение на поръчката ”, а Ц участник (лв) – предложение на оценявания участник по същия критерий;

Крайното оценяването на офертите    ще се извърши по формулата:

К = К (тех.) + К (цена)

Получените претеглени оценки се сборуват за всеки участник поотделно и комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки.

13. Подаване на оферти:

Всеки участник може да представи само една оферта.

Не се допуска представянето на различни варианти на офертите.

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

В  публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

Офертата трябва да бъде подадена на български език, така че да бъде получена преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Очакваме Вашите оферти в срок до 16:00 часа на 15.05.2015г., в офиса на проекта в сградата на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк Златни пясъци, до хотел Зора.

При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството, а не датата на изпращане отбелязана на пощенското клеймо.

Заседанието на комисията на което ще бъдат отворени офертните документи на участниците ще се проведе на 18.05.2014г. от 10:00часа в сградата на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк „Златни пясъци“, до хотел „Зора“.

На заседанието могат да присъстват лицата определени по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

# 14. Финансиране и прогнозна стойност на поръчката:

Финансирането на поръчката ще бъде осигурено по проект ИД-ПП „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор  за БФП № DIR-5113326-C-008.

Ако предложената цена от участник за изпълнение превишава финансовия ресурс, същия се отстранява от участие.